项目编号:AHJX2019-0705

安徽工程技术学校2#、4#公寓楼改造工程

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人：安徽工程技术学校

代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司

二O一九年七月

目录

目录	1

第一章、竞争性磋商公告	2

第二章、竞争性磋商书	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	8

三、合同主要条款	16

第一部分 合同协议书	16

四、采购需求/服务清单	30

第三章、 竞争性磋商响应文件	35

一、磋商响应函	36

二、开标一览表	37

三、 投标报价表	38

四、 磋商响应表	39

五、本项目实施方案	40

六、资格证明文件	40

七、最终报价表（单独准备）	42

第一章、竞争性磋商公告

安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程

竞争性磋商公告

（招标编号：AHJX2019-0705）

项目所在地区：安徽省，宿州市，直辖区

一、招标条件

本安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金97.857496万元，招标人为安徽工程技术学校。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：预算97.857496万元

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程。

三、投标人资格要求

（001安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程）的投标人资格能力要求：具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。拟派项目负责人资格：具有注册二级建造师及以上执业资格；专业：建筑工程或机电工程，具有有效安全考核合格证书（B类）。

本项目不接受联合体磋商申请。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年7月18日08时00分到2019年7月28日17时30分

获取方式：网上下载，网址：安徽建鑫工程咨询有限公司网站（http://www.ahjxgs.com/），招标公告栏本公告附件中下载。招标文件费用500元/套（开标现场收取）。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年7月29日15时00分

递交方式：宿州市南翔云集3号楼29层2910室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2019年7月29日15时00分

开标地点：宿州市南翔云集3号楼29层2910室

七、其它

投标保证金人民币18000元。只有缴纳投标保证金和购买谈判文件的投标人，才具有投标资格。投标人应于2019年7月29日15:00前将投标保证金以转账、电汇或汇票方式汇入下述指定账户，并注明“安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程投标保证金”。

户名：安徽建鑫工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行

账号：3400 1728 6080 5048 1566

八、监督部门

本招标项目的监督部门/。

九、联系方式

招标人：安徽工程技术学校

地址：宿州市浍水路与矿建街交叉口西100米

联系人：钱小光

电话：13733076730

电子邮件：/

招标代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司

地址：宿州市南翔云集3号楼29层

联系人：杨宗

电话：18225576310

电子邮件：297956747@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：         （签名）

招标人或其招标代理机构：           （盖章）

第二章、竞争性磋商书

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程 项目编号：AHJX2019-0705 |
| 2 | 采购人：安徽工程技术学校 联系人：钱小光 联系方式：13733076730 |
| 3 | 代理机构：安徽建鑫工程咨询有限公司 联系人：杨宗 联系方式：18225576310 |
| 4 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 5 | 采购内容：宿舍楼电力改造、墙体粉刷、卫生间改造等内容，详见采购需求/服务清单、工程量清单及图纸。 |
| 6 | 工期：26天 |
| 7 | 质量要求：合格。 |
| 8 | 投标人资质要求：具体详见磋商公告 |
| 9 | 踏勘现场：勘察时间：2019年7月18日至2019年7月26日，每天上午8:00－12:00；下午14:30－17:30。联系人：钱小光，联系方式：13733076730。 |
| 10 | 保证金的递交及退还： 投标保证金人民币18000元。只有缴纳投标保证金和购买谈判文件的投标人，才具有投标资格。投标人应于2019年7月29日15:00前将投标保证金以转帐、电汇或汇票方式汇入下述指定帐户，并注明“安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程投标保证金”。 户名：安徽建鑫工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行 帐号：3400 1728 6080 5048 1566 投标保证金通过公司对公账户转到上述指定账户，将汇款单扫描或照成照片后发送至邮箱：297956747@qq.com，并请在邮件中注明投标项目名称、企业全称、联系人和联系电话，以及银行账户开户行、户名、账号、详细地址、邮箱等信息，汇款单复印件加盖公司公章装订进响应文件。 注：未中标人的投标保证金在确定中标人后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。 |
| 11 | 中标单位在中标后签订合同前需缴纳中标价的10%作为履约保证金交到安徽工程技术学校指定账户。 工程验收合格后退还履约保证金的70%，余30%转为质量保证金，质保期满后根据质保情况退还。 |
| 12 | 投标有效期：开标后60天 |
| 13 | 磋商响应文件（响应文件）份数：正本1份，副本2份。 |
| 14 | 付款方式：项目完成经采购人验收合格后一次性付清。 |
| 15 | 投标人有权要求对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清，如有疑问应在投标截止时间3日前按招标公告或本须知前附表中的联系方式，以书面形式通知代理机构，逾期不予受理，由此引起的损失均由投标人自己承担。 |
| 16 | 投标书递交至：宿州市南翔云集3号楼29层2910室 投标截止时间：2019年7月29日15时00分 |
| 17 | 开标时间：2019年7月29日15时00分 开标地点：宿州市南翔云集3号楼29层2910室 |
| 18 | 磋商小组成员共3人，其中评委2人，采购人代表1人 |
| 19 | 本项目不接受联合体投标 |
| 20 | 招标费用：中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构缴纳招标代理服务费、评审费（评审费评标时由代理公司垫付，事后据实向中标人收取。） 请各投标人在报价时充分考虑上述费用，不单独列项、不单独结算。 |
| 21 | 本前附表未尽事宜将根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律，法规和规章的规定为准。 |
| 22 | 投标人应仔细阅读招标文件，采用工程量清单计价。本工程暂列金额不计取规费、税金为8万元，计入“安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造-安装工程”单位工程内； 1、投标报价方式 本招标工程项目采用工程量清单计价。 2、投标报价的计价方法 按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018版计价依据），参考使用安徽省建筑、安装、装饰、市政工程等综合单价，按照招标人提供工程量清单数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。 3、投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。 不可竞争费用包括： 4、 不可竞争费（见下表） 安装工程 项目编码; 项目名名称; 计费基础; 费率（%）. （一）; 安全文明施工费. AF－01; 环境保护费; 定额人工费＋定额机械费; 0.9. AF－02; 文明施工费; 2.8. AF－03; 安全施工费; 2.4. AF－04; 临时设施费; 4.6. （二）; 工程排污费. AF－05; 工程排污费. 装饰装修工程 项目编码; 项目名名称; 计费基础; 费率（%）. （一）; 安全文明施工费. ZF－01; 环境保护费; 定额人工费＋定额机械费; 1.0. ZF－02; 文明施工费; 3.6. ZF－03; 安全施工费; 3.1. ZF－04; 临时设施费; 5.8. （二）; 工程排污费. ZF－05; 工程排污费. 市政工程 项目编码; 项目名名称; 计费基础; 费率（%）. （一）; 安全文明施工费. SF－01; 环境保护费; 定额人工费＋定额机械费; 0.7. SF－02; 文明施工费; 3.0. SF－03; 安全施工费; 2.1. SF－04; 临时设施费; 3.5. （二）; 工程排污费. SF－05; 工程排污费. 5、税金：执行安徽省造价[2019]7号文件，税金=税前工程造价（税前工程造价为分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×9%，9%为建筑业增值税税率。 6、供应商须按竞争性磋商文件要求及时填写最终报价函（最终报价函由供应商在谈判现场填写），谈判将采取二轮报价法报价的方式进行，成交供应商最终报价函填写报价为成交价，成交供应商须按最终报价函报价同比例修正其投标工程量清单报价书。（成交公示发布起三个工作日内递交至招标代理机构3份） |

## 二、投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律，法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标内容

见“第二章  四、采购需求/服务清单”。

1.3投标人资格要求

1.3.1 资质条件：见磋商公告；

1.4费用承担

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何（包括：中标、未中标、废标等），采购人与代理机构在任何情况下均不承担任何费用。

1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6分包

本项目不允许分包。

2. 竞争性磋商采购文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商采购文件包括：

第一章、竞争性磋商公告

第二章、竞争性磋商书

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

三、合同主要条款

四、采购需求/服务清单

第三章、竞争性磋商响应文件

一、磋商响应函

二、开标一览表

三、投标报价表

四、磋商响应表

五、本项目实施方案

六、资格证明文件

七、最终报价表（单独准备）

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1投标人有权要求对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清，如有疑问应在投标截止时间3日前按招标公告或本须知前附表中的联系方式，以书面形式如传真等通知代理机构，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的响应文件没有按招标文件要求提交全部资料，或响应文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2.2竞争性磋商采购文件的修改

2.2.2.1 在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商采购文件进行修改。

2.2.2.2 采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商采购文件的修改，将以更正公告的形式在“安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）”发布。更正公告是竞争性磋商采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

2.2.2.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将刊发在上述指定的网站上，不再另行通知。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1资格响应文件

3.1.2文件组成内容见2.1中所包括的全部内容

3.2 响应文件必须按上述序号或顺序编制。

3.3响应文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

3.4投标报价

3.4.1投标书的投标报价表应按照响应文件格式填写只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的响应文件将不被接受。

3.4.2投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

3.4.3投标报价表上应根据要求清楚地标明投标人拟提供每种货物（工程）或服务的综合单价和所有货物或工程的总报价。单价与总报价不符时，以总报价为准。

3.4.4除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.5证明投标人合格和资格的文件

3.5.1投标人应具有履行合同所需的生产、技术和财务能力。

3.6证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件等，并作为其投标书的一部分。

3.7投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.8投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

3.9投标货币

本项目投标报价采用的币种为  人民币  。

3.10 投标有效期

3.10.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.11 投标保证金

3.11.1投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及招标文件的相关约定内容提交投标保证金。并作为其响应文件的组成部分。

3.11.2投标人不按规定要求提交投标保证金的，其响应文件无效。

3.11.3有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人报名后无故未参加本项目的投标活动；

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；或者未按本招标文件规定提交中标服务费。

（4）法律法规规定的其它情形。

3.12投标书份数和签署

3.12.1 投标人应准备投标人须知前附表规定份数的投标书。每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准，投标书须密封。

3.12.2投标书的正本和所有的副本均需打印，胶装装订，由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书上。

3.12.3投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

4.磋商与评审

4.1开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，法定代表人出示法人身份证明及本人身份证原件，授权委托人出具授权委托书和本人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

4.2响应文件有下列情况之一者将由评标委员会认为响应文件无效。

4.2.1响应文件未按规定密封标志的。

4.2.2投标函既无投标人公章，也无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字的。

4.2.3响应文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的。

4.2.4投标人在同一个招标项目中有两个以上报价，未说明哪一个有效的。

4.2.5投标人和报名的单位在名称和组织结构不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的。

4.3资格审查表

| 序号 | 审核要素 | 评审依据 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照且具备独立法人资格，复印件装订在磋商响应书中。 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 税务登记证 | 复印件装订在磋商响应书中（或者三证合一的营业执照） | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 组织机构代码证 |  | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 磋商文件费用及磋商保证金 | 通过招标代理机构提供的投标文件登记表及保证金汇款记录查验 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 投标人资质 | 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 拟派项目负责人 | 具有注册二级建造师及以上执业资格；专业：建筑工程或机电工程，具有有效安全考核合格证书（B类），（提供拟派项目负责人在本单位近六个月缴纳的社保证明）。 |  |  |
| 最终结论： |  |  |  |  |

注：以上证书均应在有效期内。

4.4 磋商

4.4.1资格审查合格后，磋商小组将按响应文件递交顺序分别与供应商就磋商报价、供货或服务方案、材料选用及维保服务等内容进行磋商。各供应商均具有和磋商小组进行磋商的权利。如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

4.4.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

4.4.3为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

4.4.4磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.4.5磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

4.4.6磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

4.5综合评审

4.5.1对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

4.5.2本项目技术分值占总分值的权重为 30  %，价格分值占总分值的权重为 70 %。

4.5.3评分步骤如下：

（1）综合评分

根据评分细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

综合评审指标详见下表：

| 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （30分） | 技术服务水平18分 | （1）施工方案、施工组织设计（10分）：施工方案内容完整性和编制水平，0-2分；施工技术措施的完整性、可行性，0-2分；质量管理措施、安全文明施工措施、环境保护管理措施的完整性、可行性，0-3分；工程进度计划的安排、施工人员的编排完整性、可行性，0-3分。 （2）主要施工设备、试验和检测仪器设备的配备（3分）：结合项目特点，投入相关设备和材料，设备配置齐全合理、材料先进、质量优良得2.1-3分；设备配置基本齐全合理、材料可靠、质量良好得1.1-2分；设备配置不够齐全合理、材料一般、质量一般得0-1分。 （3）工程用材料、设备质量评价（3分）：根据工程对指定材料和设备具体技术要求，投标单位应在投标文件中附工程用材料及设备汇总表（汇总表中包括名称、规格型号、品牌、产地、单价等）、产品检测报告和对产品质量技术性能指标介绍说明或彩页说明等。材料、设备资料完整性、响应程度，优良得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 （4）项目管理机构（2分）：项目技术负责人具有中级及以上职称得1 分。（评审时验技术负责人职称证原件和在本单位近六个月缴纳的社保证明，复印件装订进投标书）；施工、材料、质量、资料、安全人员配备合理，以上人员齐全的得1分；缺一项扣0.5分，1分扣完为止。 |
|  | 企业资信3分 | （1）企业荣誉（1分）：投标企业完成的工程项目在开标之日所在月份上推三年内，获市级（省辖市）优质奖以上荣誉的如宿州市“金鸡杯”，有得1分，无不得分。 （2）企业规模（1分）：注册资金500万元及以上得1分，100万元及以下至500万元得0.7分，100万元以下得0.3分。 （3）认证体系（1分）：投标企业获得质量管理体系认证（ISO9001）证书、环境管理体系认证（ISO14001）证书、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）证书，三证齐全得1分，三证不全或无得0分。 |
|  | 企业业绩8分 | 投标人近三年（自2016年1月1日以来，以合同签订日期为准）承担过类似改造项目大于或等于本项目采购预算价格的业绩（提供有效中标通知书、合同证明材料），有一个得2分，满分8分，没有的得0分。 注：以有效中标通知书、合同为准，原件开标现场提交查验，投标书中须附此原件的复印件，原件与复印件不一致时，视同未提供。 |
|  | 合同工期1分 | 工期26天，合同工期提前一天，得0.25分，最高得1分。 |
| 价格 （70分） | 70分 | 资格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的供应商的最终总报价中，最低价格为磋商基准价格，得满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70%×100（取小数点后两位） |

（2）汇总

各评委将合格供应商的技术分汇总（四舍五入保留至小数点后两位）和价格分相加以后，得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审得分且最终报价相同的，则采取磋商小组抽签方式确定成交候选供应商。

4.6 中标人的确定

中标人确定后，在“安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）、安徽建鑫工程咨询有限公司（http://www.ahjxgs.com/）”予以公示1个工作日，若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向代理机构提出质疑。质疑期无质疑、投诉的学校将按规定程序签订合同。

5.合同授予

5.1买方与中标人（卖方）签订合同。如果中标人出现问题或因不可抗力或因自身原因不能履行合同，可与顺延其后的中标候选人签订合同，或重新招标。

5.2履约质量保证金

5.2.1履约保证金：具体详见前附表。

5.2.2 若中标人不能按以上要求及时、足额交纳履约保证金，应视作拒绝提交，可取消其中标资格，并没收投标保证金。

5.3签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，根据招标文件和招标人的响应文件订立书面合同。中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，没收其投标保证金。

三、合同主要条款

- 第一部分 合同协议书

采购人（全称）：安徽工程技术学校

成交人（全称）：                   

代理机构（全称）：安徽建鑫工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1、项目名称：安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程 。

2、工程地点：安徽工程技术学校  。

3、工程立项批准文号：                            。

4、资金来源：自筹资金                  。

5、工程内容：   详见竞争性磋商采购文件               。

6、工程承包范围：  /。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：26日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）                （¥             元）。

其中：

⑴、安全文明施工费：人民币（大写）        /       （¥      /    元）。

⑵、材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）      /         （¥     /     元）。

⑶、专业工程暂估价金额：人民币（大写）       /        （¥      /    元）。

⑷、暂列金额：人民币（大写） 捌万圆整   （¥ 80000 元）。

2、合同价格形式： 固定总价合同                        。

- 五、项目经理

项目经理：                    。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴、成交通知书（如果有）。

⑵、谈判响应函及其附录（如果有）。

⑶、专用合同条款及其附件。

⑷、通用合同条款。

⑸、技术标准和要求。

⑹、图纸。

⑺、已标价工程量清单或预算书。

⑻、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1、采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、成交人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、采购人和成交人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年      月      日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、工程款支付

工程竣工验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料经发包人审核后支付工程价款的80%；剩余20%工程款经审计部门审计结束后据实支付（超过合同价不予支付）。

- 中标单位在中标后签订合同前需缴纳中标价的10%作为履约保证金交到安徽工程技术学校指定账户，工程验收合格后履约保证金的70%无息退还、30%转为质量保证金，质保期满后质保金根据质保情况退还。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十四、合同份数

本合同一式 捌   份，均具有同等法律效力，采购人执 陆   份，成交供应商执  贰  份。

采购人：安徽工程技术学校               成交供应商：

单位盖章：                             单位盖章：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

第二部分 通用条款

通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料                    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 /                       ；

资质类别和等级：           /                       ；

联系电话：                  /                      ；

电子信箱：                   /                     ；

通信地址：                   /                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   /                     ；

资质类别和等级：             /                     ；

联系电话：                   /                     ；

电子信箱：                    /                     ；

通信地址：                    /                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：                            。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

采购人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

采购人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和成交供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向成交供应商提供图纸的期限：/；

采购人向成交供应商提供图纸的数量：/；

采购人向成交供应商提供图纸的内容：  / 。

1.6.4 成交供应商文件

需要由成交供应商提供的文件，包括： 双方另行确定  ；

成交供应商提供的文件的期限为： 双方另行确定    ；

成交供应商提供的文件的数量为：   双方另行确定  ；

成交供应商提供的文件的形式为：    双方另行确定 ；

采购人审批成交供应商文件的期限： 双方另行确定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1采购人和成交供应商应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点： 项目所在地采购人项目部 ；

采购人指定的接收人为：                              。

成交供应商接收文件的地点：  /   ；

成交供应商指定的接收人为：  /。

监理人接收文件的地点：/  ；

监理人指定的接收人为：  /            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由成交供应商按采购人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 双方另行确定 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款    。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    否   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /        。

- 2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                  ；

联系电话：                                ；

电子信箱：               /                 ；

通信地址：                /                。

采购人对采购人代表的授权范围如下： 督促指导工地代表行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表      。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：                       。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：校方不负责施工现场的三通一平全部到位，由中标方自行联系校内单位解决。施工产生的水、电费由乙方承担，水电费为合同价款的0.7%，工程验收之前交到安徽工程技术学校指定账户。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：    /      。

采购人是否提供支付担保：         /           。

采购人提供支付担保的形式：      /            。

- 3. 成交供应商

3.1 成交供应商的一般义务

（5）成交供应商提交的竣工资料的内容：/       。

成交供应商需要提交的竣工资料套数：/                   。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担：   /      。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：/。

成交供应商提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档         。

（6）成交供应商应履行的其他义务：  双方另行确定        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                             ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：               /                    ；

通信地址：               /                    ；

成交供应商对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须保证每天在岗时间不少于8小时，每月不少于22天常驻现场组织施工 。

成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。

项目经理不到位的违约责任：处以2000元/天的罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失 。

3.2.3 成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：成交供应商更换项目经理必须报经采购人同意并处以5万元罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失  。

3.2.4 成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失       。

3.3 成交供应商人员

3.3.1 成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前2天   。

3.3.3 成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2万元罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失。

3.3.4 成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由采购人批准，方可离开  。

3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失  。

成交供应商主要施工管理人员不到位的违约责任：处以1000元/天的罚款，成交供应商承担上述违约给采购人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包                  。

主体结构、关键性工作的范围：    /                  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /                      。

其他关于分包的约定：          /                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定      /                  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由成交供应商负责保修，无其它特殊要求的，费用由成交供应商承担           。

3.7 履约担保

成交供应商是否提供履约担保：    提供                       。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款10%作为履约保证金，以转帐或电汇形式提供 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   /                  。

关于监理人的监理权限：   /                 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

总监理工程师：

总监理工程师：

姓    名：              /                    ；

职    务：               /                  ；

监理工程师执业资格证书号：       /           ；

联系电话：                       /           ；

电子信箱：                      /            ；

通信地址：                    /              ；

关于监理人的其他约定：         /             。

4.4 商定或确定

在采购人和成交供应商不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）               /                     ；

（3）               /                     。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /

。

关于工程奖项的约定：           /

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2成交供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人                        。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划                                          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）                                  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付                                              。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按采购文件约定，采购文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前      。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内                          。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到后5天内                               。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：     /

。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：      /

。

7.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60   天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前    。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形： ①采购人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可               。

7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天按合同价款的百分之一支付违约金     。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%，违约金采购人有权无条件的从工程款中扣除   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /

。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   双方另行确定                            ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担： 由成交供应商承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和采购人需求确定      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由成交供应商承担      。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行         。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                   。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款                。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 原工程量清单中已有的项目按原报价同等幅度让利结算，原工程量清单中没有的项目，按相应定额重新组价后按投标报价同等幅度让利。

10.5成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限：        /            。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限：        /            。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /               。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目

成交供应商直接实施的暂估价项目的约定：     /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  本项目暂列金额不计取规费、税金为8万元  。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整     。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：        此条款不采用           。

风险费用的计算方法：          /

。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素     。

风险费用的计算方法：         /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：    此条款不采用    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不支付                       。

预付款支付期限：           /                             。

预付款扣回的方式：         /                             。

12.2.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限：           /             。

预付款担保的形式为：                    /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                 /                     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        按月计量                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）工程竣工验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料经发包人审核后支付工程价款的80%；剩余20%工程款经审计部门审计结束后据实支付（超过合同价不予支付）。

中标单位在中标后签订合同前需缴纳中标价的10%作为履约保证金交到安徽工程技术学校指定账户，工程验收合格后履约保证金的70%无息退还、30%转为质量保证金，质保期满后质保金根据质保情况退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

农民工工资保障金按有关文件规定执行             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：   收到申请7天内   。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /      。

（2）采购人支付进度款的期限：             /            。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /       。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行

。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按通用条款执行                                     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                 /                                 。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /

。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限及要求：颁发工程接收证书后3天内 。竣工退场前要求现场建筑垃圾、未使用完的建材、机械、临时设施等全部清除完毕，地面在施工完毕之后，不得留有涂料、油漆及任何脏物，应全力认真做好卫生保洁擦拭工作，确保学生公寓干净整洁，并经总务科签字确认。否则将给予合同款最低10%的罚款。     。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

成交供应商提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内   。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款          。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内  。

采购人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：   4份            。

成交供应商提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工投产1年后     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内                                 。

（2）采购人完成支付的期限：  申请签发后14天内          。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月                       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留              。

15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）      3   %的工程款；

（3）其他方式:        工程竣工验收合格后，退70%的履约保证金，剩余履约保证金的30%作为工程质量保证金

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                            。

关于质量保证金的补充约定：       工程验收合格后，履约保证金（中标价款的10%）的30%转为质量保证金。                     。

关于质量保证金的补充约定：  在本项目质保期2年满后，无违约扣款情形的，质量保证金全部无息退还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：1、建筑工程质保期为2年，自验收合格之日算起，建筑施工以外的货物按产品质保期执行。

2、质保期内维修部位再次出现损坏的，接到通知后施工方必须12小时内到校查看情况，若是属于工程质量问题导致，施工方必须及时免费进行维修，并对因质量问题造成的其它损坏也进行免费维修。

校方通知后，施工方不及时安排人员来校查看情况的，每次扣质量保证金1000元；3次通知不来校的，除每次扣质量保证金以外，校方将不问是否属于质量问题，直接进行维修，维修费用从质量保证金扣除，质量保证金不够的，依法进行索赔。

15.4.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

- 16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：          /

。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行确定                               。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           双方另行确定                              。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定   。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     双方另行确定                。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定                         。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任：      双方另行确定           。

（7）其他：1、由于中标方责任未按本合同规定的日期完工，每逾期一天扣1000元履约保证金。

2、达不到合格标准的，中标方应在7天内无条件返工。拒不改正的，学校有权终止合同。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。

16.2 成交供应商违约

16.2.1 成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：  双方另行确定              。

16.2.2成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：  由成交供应商承担全部费用并承担相关法律责任                          。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             /                                    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：

按通用条款执行                        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/                               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                         。

选定争议评审员的期限：      /                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：           /                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

- 向      /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 宿州市 人民法院起诉。

## 四、采购需求/服务清单

施工范围及技术要求

（一）线路改造维修

按设计图纸要求施工。

（1）承包人采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及标准，并能满足建设单位的要求。优先选用知名品牌，品牌在投标时报定（中标后不得更改）。

（2）所有材料都有材料质检部门出具的合格证明，经发包人同意后方可使用，并保证产品的有效性。

（3）由于承包人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均有承包人负责并赔偿发包人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

（4）报价时提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。若报价人在报价时未提供相关信息，则有可能影响其质量和服务打分。工程施工时，如发生货不对板，发包人有权拒用，造成损失由承包人承担。

（二）4#宿舍楼

1.宿舍内老旧床拆除

（1）对宿舍内老旧床进行拆除，并清理所有配件；

（2）铁质床架和木质床板集中摆放在食堂北部空地，床架和床板分开摆放。

2.宿舍、走廊、楼梯间墙面粉刷

（1）清除墙壁上的墙纸等杂物；

（2）将各种情况造成的墙面、天花板破损进行修补，对空鼓部分进行铲除并修补；

（3）洗漱间、卫生间，铲除涂料层，墙面批腻子二遍，并用砂纸打磨找平；

（4）除洗漱间、卫生间以外的墙面，修补处局部批腻子，所有墙面用砂纸打磨找平；

（4）将墙面清扫干净后均匀喷涂环保乳胶漆二遍；

（5）乳胶漆为纯白色，要按国家标准提供专业检测部门出具合格的检测报告，优先选用知名高端品牌，品牌在投标时报定（中标后不得更改）。

3.宿舍、走廊、楼梯间灯具开关更换

（1）更换宿舍内开关及灯具（LED-T8日光灯）。

（2）走廊、楼梯间的声控开关及灯具更换为LED人体感应灯（140mm,5W），消防指示灯、应急灯等更换（原同类产品）。

（3）卫生间、洗漱间灯具更换原同类防水灯具。

（4）更换的灯具、开关要按国家标准提供专业检测部门出具的合格检测报告，优先选用知名品牌，品牌、型号、功率、外观等在投标时报定（中标后不得更改）。

4.洗漱池改造

（1）拆除一侧洗漱池（靠近厕所一侧），饮水机、洗衣机位置，预留自来水接头、下水管网；

（2）保留另一侧洗漱池，更换节水水龙头；沿北墙增设洗漱池，接4个节水水龙头。

（3）清理洗漱间瓷砖面，破损处及增设的洗漱池修补原洗漱池同色全瓷面砖。全瓷面砖应为知名品牌，瓷砖品牌在投标时报定（中标后不得更改）。

5.卫生间改造

（1）拆除一侧蹲位（靠近洗漱间一侧），设置6个小便器，门侧隔断保留；

（2）另一侧蹲位拆除，改造成标准卫生间格式6间，按照宽1.0米，长1.2米，高度1.8米设置木质隔断，内设6个蹲便器及手按式冲水器。

（3）小便器、蹲便器、手按时冲水器要按国家标准提供专业检测部门出具的合格检测报告，优先选用知名品牌，品牌、型号在投标时报定（中标后不得更改）。

（4）卫生间地面砖铲除清理干净，墙面砖修补， 地面及卫生间墙面（原大便池处，地面向上40cm）做丙纶防水，用20mm厚1：2水泥沙浆结合层重新贴上白色全瓷面砖，池内底面用全瓷面砖饰面。全瓷面砖应为知名品牌，瓷砖品牌在投标时报定（中标后不得更改）。

6.楼梯护栏扶手返新

（1）对所有的楼梯护栏扶手除锈；

（2）将面层打磨光滑；

（3）刷防锈漆二遍；刷灰色瓷漆二遍；

（4）所用防锈漆、瓷漆要按国家标准提供专业检测部门出具的合格检测报告，优先选用知名品牌，品牌在投标时报定（中标后不得更改）。

（5）如果楼梯护栏扶手有断裂，要重新焊接，然后按照上述程序除锈、打磨、刷防锈漆和灰色瓷漆各二遍。

7.晾衣铁丝安装

（1）10号镀锌铁丝，每间房间窗户外拉2道（利用原有铁架安装）。

8、进户电缆安装

4#宿舍楼进户电缆安装，由配电室引入进户电缆YJV-4*240mm2电缆一根至一层管理室。

（三）2#宿舍楼（三、四层改造，一、二层不改造）

1.宿舍内老旧床拆除

（1）对宿舍内老旧床进行拆除，并清理所有配件；

（2）铁质床架和木质床板集中摆放在食堂北部空地，床架和床板分开摆放。

2.宿舍、走廊墙面、地面清理要求

（1）清除墙壁上所有的贴画、涂鸦；

（2）清扫宿舍、走廊墙面、地面；

（3）修补拆除老旧床后产生的坑洞并进行局部粉刷。

3.晾衣铁丝安装

（1）10号镀锌铁丝，每间房间窗户外拉2道（利用原有铁架安装）。

4、进户电缆安装

2#宿舍楼进户电缆安装，由配电室引入进户电缆YJV-4*185mm2电缆一根至一层管理室。

- 拟投入的主材、材料

工程量清单中所列的品牌为推荐选用品牌，主要材料、设备的厂家或品牌的选用，投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌、生产厂家的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，如产品检测报告和对产品质量技术性能指标介绍说明或彩页说明等。中标后主要材料须提供样板，经采购单位书面确认符合工程要求后方可使用。施工期间，采购人有权就中标供应商对本项目的主材、材料进行抽检，随机抽样送质检部门进行检验，取得相应的检验合格报告，检验费用由中标供应商支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

详见工程量清单及图纸（工程量清单及图纸另附）

- 竞争性磋商响应文件

封面格式：

正本/副本

安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程

编号：AHJX2019-0705

竞争性磋商响应文件

采 购 人：

投标单位：

地  址  ：

一、磋商响应函

致：安徽工程技术学校

1、根据贵校“AHJX2019-0705”号的竞争性磋商公告，我们决定参加“安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程”的招标采购。我方授权       (姓名、身份证号码)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标等有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，提供所需的投标项目报价单。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，在合同签字前向安徽工程技术学校支付采购文件要求的履约保证金，保证在合同签字生效后按合同规定的时间内完成设计工作等事宜。

4、我方同意按照招标文件的要求，向安徽建鑫工程咨询有限公司递交金额为人民币（大写)              的投标保证金。并且承诺，如果我方中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。

6、我方愿意提供安徽工程技术学校可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：                   　　　　　（公    章）

投标单位授权代表姓名：                     （签字或盖章）

通讯地址：

邮政编码：         　电　话：         　传　真：

投标单位开户行:

帐          号:

2019年   月   日

二、开标一览表

| 项 目 名 称 | 安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 一 份 ， 副本： 贰 份，共 叁 份 |
| 投标总报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 圆 |
| 投标保证金金额 （人民币） | 小写： 元 大写： 圆 |
| 工期 | 天 。 |
| 备注 |  |

注：报价包含所有因本项目所产生的费用包含但不限于货物费、运输费、人工费、税金、投标费、代理费、专家评审费等与本项目相关的一切费用。

- 投标报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 综合总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：综合单价及综合总价中包含货物费、运输费、人工费、税金、投标费、代理费、专家评审费等与本项目相关的一切费用。

- 磋商响应表

（工程量清单中推荐品牌项目须在下表中明确）

| 序号 | 名称 | 招标技术参数要求 | 投标技术参数要求 （必须针对招标技术参数要求如实填写） |  |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 |  |

供应商（盖章）：

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。

## 五、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、拟投入项目设备等（施工组织设计）

（详细说明）

## 六、资格证明文件

1、法定代表人身份证明书（格式参照附件1）；

2、法定代表人授权书（法定代表人直接来投标不需要提供，但需附上其身份证复印件）（格式参照附件2）；

3、具有独立法人资格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一的营业执照）等有关资质证明（复印件加盖公章装订在响应文件中）；

4、承诺函（参照提供格式）；

承诺函

安徽工程技术学校：

我公司自愿投标贵单位《安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程》。我公司郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、严格遵守国家及省市有关的法律法规和执业规范，恪守职业道德，无不良执业记录

8、在项目实施时使用的均是符合国家最新标准、规范要求的电线、电缆等产品。

9、我方提供的服务技术参数均真实有效，否则，自愿退放弃所有投标和中标资格。

法      人：               （签字或盖章）

投标人名称：                        （公章）

日期：     年     月     日

## 七、最终报价表（单独准备）

注：因磋商现场可能需要进行多次报价，最终报价以下表为准，

最终报价表

| 项目名称 | 安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | AHJX2019-0705 |
| 采购单位 | 安徽工程技术学校 |
| 投标报价 |  |
| 报价单位 |  |
| 补充说明：（若有） |  |
| 法人或授权代理人签字确认 | 签字确认： |
| 时间 | 2019年 月 日 时 分 |
| 备注 | 报价包含所有因本项目所产生的费用包含但不限于货物费、运输费、人工费、税金、投标费、代理费、专家评审费等与本项目相关的一切费用。 |

附件1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明！

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件2：

法定代表人授权书

致：安徽工程技术学校

本授权书声明：           （投标人单位名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就“安徽工程技术学校 2#、4#公寓楼改造工程”（项目编号为AHJX2019-0705）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法    人：               （签字或盖章）

职    务：

单位名称：

被授权人：               （签字或盖章）

职    务：

单位名称：

投标人名称：                        （公章）

日期：     年     月     日

（法人及授权代理人身份证正反面复印件）